| GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RDO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | RELATÓRIO Nº 001 07 / 07 / 2026 CNPJ: 27.068.259/0001-20 |
| --- | --- |
| CE DESEMBARGADOR EMÉSIO DÁRIO DE ARAÚJO – SOL E MAR Centro de Ensino • Ampliação / Reforma • 2º Piso ¦ Tuntum - MA |  |

| RESP. TÉCNICO Márcio Pelegrini | CONDIÇÃO CLIMÁTICA Sol | TOTAL EM CAMPO 8 profissionais | TURNO 07h00 às 17h00 |
| --- | --- | --- | --- |

Condições Climáticas: Sol durante todo o dia.

EQUIPE EM CAMPO

| 2 Pedreiros | 2 Pintores | 4 TOTAL | 8 TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 SERVIÇOS EM EXECUÇÃO |  |
| --- | --- |
| › | Tijolamento |
| › | Enchimento de vigas e colunas |
| › | Deformando vigas prontas |

SERVIÇOS PENDENTES

| › | Alvenaria — elevação de paredes no 2º andar. |
| --- | --- |
| › | Chapisco — aplicação nas paredes do 2º andar. |

AVANÇO FÍSICO GERAL

| 65% | AVANÇO FÍSICO GERAL DA OBRA |
| --- | --- |

SITUAÇÃO GERAL DA OBRA

O dia de trabalho na obra CE DESEMBARGADOR EMÉSIO DÁRIO DE ARAÚJO – SOL E MAR foi marcado pela execução de tijolamento, enchimento de vigas e colunas, e desformagem de vigas prontas. O clima esteve ensolarado, e não foram registrados problemas com equipamentos ou falta de materiais. A equipe presente realizou as atividades conforme planejado.

MATERIAIS RECEBIDOS

Nenhum.

MATERIAIS EM FALTA

Nenhum.

PROBLEMAS COM MÁQUINA / FERRAMENTA

Nenhum.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

📷 Nenhuma foto registrada neste dia.